**楚天云第12周处理事情进度汇报**

1. 3月12日，接到卫计委信息中心刘欣发过来的申请两台物理服务器的需求单。

服务器已于周三（21日）送达，且目前已分配出相关资源提交给各厂商。

1. 3月19日，接到创业要求在楚天云临时新增堡垒机账号用于家医数据处理。

已联系工程师新增堡垒机账号，提供给创业的开发人员，账号有效期两个月。

1. 3月15日，社区580更改堡垒机登录的联系人及登录手机号

实际需求是社区580需要修改堡垒机负责人，已新增堡垒机账号提供给新负责人，并停止旧的账号。

1. 3月19日，创业提出智能导诊结果数据关联不到挂号代码的问题

当天上午即确定了修改方案，先由万达修改接口，完善挂号代码，然后督导医院上传准确的代码。目前万达已完成接口修改，正在测试中。

1. 3月19日，接到创业提出需求，需要智领云协助开通生产环境到PCN的网络需求

已协助整理出具体明细需求，并通过智领云联系电信处理好。

1. 3月19日，卫计委提出要求各厂商提供近期经常出入卫计委的人员清单做好出入报备工作

已收集上报目前常驻市卫计委项目的10家厂商名单及相关盖章扫描件（除中科院由于流程原因，名单已提交，扫描件暂未提交）。

1. 智领云提出网络需求，申请开通楚天云平台上的测试环境服务器访问公网的权限。

由于该需求不满足楚天云的网络安全规范要求，与智领云和楚天云工程师协商，临时开放一周的公网权限，后续需要梳理出明细需求，针对明细需求制定网络策略，开放特定目标权限。

1. 楚天云平台中的武汉市智慧健康项目相关系统备份事项

年前已出具相关备份需求调研表，暂未收到反馈，已联系智领云协助出具相关调研表。

1. 楚天云实名认证模块的开发进度

身份证识别率有较大提高，目前测试识别准确率达到85.71%（与公安带网纹的身份证比对的情况，若无网纹可达100%），但前提是采集照片时需要有卡位框。

对于视频识别方面，目前已开始测试，会尽快出具测试报告。