楚天云公司2018年第 10 周工作周报

报告人： 文征、韩正波、尹烈

部 门： 健康医疗事业部技术组

报告时间： 3 月 05 日至 3 月 09 日

**一、重要信息通报和重大事件**

**二、专项工作进展汇报**

**三、本年度重点工作进展**

**四、本周主要工作内容和建议**

1、参加部门例会，学习相关移动医疗应用的运营案例以及针对后续健康武汉APP应用运营的讨论；

2、参加东西湖区的现场实施，学习“武汉医生”移动端、PC端的使用，“武汉医生”应用的核心功能是实现协同门诊和远程会诊等功能，这些功能主要是为了实现远程诊断和分级诊疗目标铺路的，这些业务还需要后续相关的业务模式支持才能真正实行。该APP目前尚未与居民健康卡进行关联。

3、东西湖区卫计委的高主任、汤主任进行现场调研，了解了东西湖区区属医疗机构信息、基层医疗信息化现状、系统部署情况、数据同步情况等信息。目前东西湖区公立医疗机构主要包括1家人民医院（东西湖区人民医院、三级乙等）、1家专科医院（东西湖区妇幼保健院、二级乙等）、10家基层卫生院和2家基层社区卫生服务中心，其中：人民医院的系统由医院负责，并同步50多张数据表到区卫计委以支撑相关的统计需求，基层医疗机构的系统由基层机构提需求，区卫计委统一建设、统一部署，供基层机构使用。基层机构使用的HIS、LIS、区域平台等目前是由同步远方开发的。同时了解到医院信息化实施的难点在各种硬件资源的集成及相关的软件系统集成，其中硬件资源很快会进行托管。

4、协调各厂商与楚天云云资源的对接问题。

5、经调研发现区级实施的APP没有统一的规划，和上级的总体设计在功能点上没有建立有效的沟通机制，各个厂商在部署自己现成产品。（比如卫宁的“武汉医生App”应用的功能入口来源于“健康武汉官方微信号”的咨询服务；而创业的“家庭医生App”咨询功能入口来源于“健康武汉App”的咨询服务。）

6、通过此次的实施跟进发现，在基层项目实施时，没有很好的监督机制，各厂商负责人部署自己的部分，至于部署内容是否与要求完全匹配并无专人检验。

**五、需要其他部门协调解决的重要问题**

1、身份证识别在技术上没有实现图片不同角度的识别。大数据事业部暂没有解决办法。后期对视频身份校验也没有具体可行的办法。该模块直接影响健康武汉APP实名认证的开发节点。

**六、下周重点工作计划**

1. 东西湖区的基层系统部署本周只完成了区卫计委的系统部署，基层机构和区人民医院的部署尚未完成，下周继续会继续跟进东西湖区的现场部署。
2. 协助大数据事业部做好图像识别相关解决方案。
3. 继续了解项目进展和相关业务

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。