楚天云公司2018年第 11 周工作周报

报告人： 文征、韩正波、尹烈

部 门： 健康医疗事业部技术组

报告时间： 3 月 12 日至 3 月 16 日

**一、重要信息通报和重大事件**

**二、专项工作进展汇报**

**三、本年度重点工作进展**

**四、本周主要工作内容和建议**

1、调研东西湖区卫计委金银湖街卫生院信息建设现状与进展，整理输出东西湖区卫计委信息建设情况调研报告；

2、参与东西湖区金银湖街卫生院基层惠民实施，了解项目实施内容和实施进展，到现场进行实施的有万达、卫宁和联影的实施人员，区卫计委高主任和汤主任也到现场了解实施进度，并初步约定下周三培训。整体内容如下：

1）联影 联影要实施的内容主要包括远程影像、远程超声、远程心电

（1）远程影像 由于金银湖街卫生院没有pacs系统，使用的是本地工作站模式，因此远程影像主要实施内容是需要把联影的远程影像系统注册到卫生院的CR配套系统中。但由于该系统已不维护，若需要注册第三方pacs系统，系统开发商提出会有费用产生，区卫计委会出面协调。

（2）远程超声

由于与卫生院体检时间冲突，周五部署。

1. 远程心电

目前卫生院没有心电工作站，暂时不能部署。

1. 卫宁 卫宁本次实施内容主要是武汉医生客户端的部署，卫生院有20多台电脑，但只有6台win7的系统符合安装条件的电脑已部署，卫生院会在中医科再协调一台win7系统的电脑安装此客户端，如此可保证各科室都至少有一台电脑安装了此客户端，满足基本需求。
2. 万达 万达实施人员提出了基层HIS系统未更新，无法检查万达的改造内容，高主任表示已联系本周更新。对于支付方面，卫生院收费处表示已安装pos机，微信和支付宝支付方式也已支持。
3. 高主任与实施人员初步确定下周三进行培训和演示，并要求培训时需要医生自己操作，并表示会召集其他基层医疗机构的医生参与培训。

3、参加部门会议，讨论修改商业计划书；

4、制作传统就医流程与改进后的流程对比图；

**五、需要其他部门协调解决的重要问题**

**六、下周重点工作计划**

1、继续配合邢主任开展工作，跟进项目进展，输出相关报告；

2、配合武大团队对健康武汉项目的概算工作；

3、继续跟进东西湖区金银湖街卫生院的实施进度。

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。