楚天云公司2018年第 12 周工作周报

报告人：王德文 部门：医疗健康事业部 职务：副总经理

报告时间： 3 月 19 日至 3 月 23 日

1. **重要事项通报**
2. **专项工作进展汇报**
3. **本周主要工作进展：**
4. **项目推进**

1、商业计划书通过征询集团领导、公司领导、中经资本及外部咨询的相关意见，对政策背景与依据、楚天云情势分析、智慧健康规划、武汉健康项目落地、财务分析等层面进行了反复沟通、讨论，预计周日定版，向领导汇报。

2、3月21日，根据集团的调研要求，刘总、郭总带领团队，协同集团财务、中经公司领导，共同调研了默联支付总部。默联详述了其在医疗在线支付、医疗供应链金融等方面的方案与规划，集团领导等均表示认可，认为医疗行业+金融的市场方向有一定的基础。默联希望能与楚天云公司有更深层次的合作。

3、技术组驻场卫计委，全面配合卫计委对项目的相关安排。本周跟进了江汉区卫计委的系统对接事宜。

4、竞争性磋商：目前凯歌、快杏方、复旦微电子材料已提交并转交给招标公司，招标公司材料已制作完成，等投资协议签署后即可挂网公示。

5、北京衔众的战略合作协议修改完成后回复北京衔众，代回复后签署协议

**（二）中电数据合作事宜**

1、3月22日，由武汉市卫计委魏主任牵头组织，联合楚天云、中电数据合作的三方会议在武汉市卫计委召开。全总、郭总均参加了会议。

2、中电数据通过向发改委申请“互联网+”项目，获得了国家发改委的资金支持，需要落地湖北，希望通过“健康武汉”项目落地，并且，该项资金需要落实到政府项目方能通过审核。

3、会议建议：楚天云与卫计委签署合作协议，负责“健康武汉”的应用系统建设与运营；中电数据与卫计委单独签署合作协议，负责“健康武汉”的大数据平台建设；楚天云与中电数据成立合资公司，自行协商股权比例。

1. **项目实施**

1、BCTC电子健康卡初验工作3月20日开始进行，楚天云作为电子健康卡的云服务器提供商，提供了安全扫描文件、网络配置文件、运营商宽带合同扫描件、网络拓扑图等相关证明文件；复旦微电子提供了应用的性能测试报告、自动化测试脚本、备份方式等证明文件。

初验结果已经通过，对于提出的相关意见，楚天云将在下次验收前，配合设备厂商完成整改。

2、协助武汉市卫计委信息专班处理各厂商常驻人员提交办理出入证的申请、协助解决测试环境服务器连接NTP服务器和yum源的网络问题、跟踪智能导诊与挂号代码关联问题、协助解决生产环境连接PCN的网络问题等工作。

3、整理编写《健康武汉现有系统分析和建议》完成模板初板，完成8个系统的初步分析。目的是以此文档为基础，有节奏地对健康武汉项目进行逐步分析，并结合公司的谈判、运营方向，给出合理的建议。

4、完成三次调研报告，具体内容如下：

1）其中深圳品医汇调研报告分为：深圳健康云平台基本情况、健康深圳网和“健康深圳”APP演示、深圳健康云平台当前推广情况、平台建设和盈利模式重点问题探讨、智慧健康产业发展公司与深圳品医汇合作模式探讨。

2）其中武汉默联调研报告分为：统一支付平台基本情况、医疗供应链金融模式探讨、商业保险模式探讨、楚天云公司与默联合作模式探讨。

5、对接卫计委孙主任，讨论“健康武汉”APP的推广运营事宜，具体内容如下：

1）“健康武汉”APP内容维护：（由卫计委宣教中心负责，后期楚天云也可以参加）；

2）“健康武汉”APP现阶段功能还不够完善，后期需要和创业配合；

3）“健康武汉”APP热线电话和在线帮助功能希望我司从创业手上接过来。

4）“健康武汉”APP宣传推广方案后续进行细化。

5）卫计委将参加2018年第四届中国武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会，邀请我司做好配合宣传推广“健康武汉”APP。

1. **需要其他部门协调解决的重要问题**
2. **下周工作计划**
3. 根据公司安排，推动智慧健康项目招标公告挂网；
4. 推动衔众已经回复了新的战略合作协议；
5. 完善商业计划书，向公司领导和集团领导汇报一次；
6. 继续跟进处理电子健康卡自动备份、楚天云实名认证模块开进展等问题；
7. 技术组按照要求，输出相关文档；
8. 配合卫计委优化“健康武汉”APP推广方案和红头文件
9. 组织与城市医伴及平安科技的交流。

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。