楚天云公司2018年第 4 周工作周报

报告人：郭飞翔 部门：医疗健康事业部 职务：组长

报告时间： 1 月 22 日至 1 月 26 日

1. **重要事项通报**

1、商务谈判：根据1月2日与市卫计委关于在200万以内，开展竞争性磋商，本周进展：凯歌、复旦、快杏方等三家完成招标文件编辑，并提交给卫计委审核通过，已转交给公司采购，并安排了厂家准备其他材料。单价入围招标：目前已有炎黄电子、联影、中科院提交了项目需求材料。

2与北京衔众进行了合作交流，对互联网+特色孕产应用有一定运营经验，并且公司也在多点与阿里健康开展过合作运营。希望参与楚天云智慧武汉项目特色孕产运营。合作模式需进一步沟通，先行签订战略框架协议。

3与微医集团进一步合作交流，除远程医疗方面，微医介绍了其云药房的运营模式，表示想参与楚天云健康武汉云药房的运营。我司表示，高度重视和期待与微医的深度合作，同等条件下，会优先考虑。

**二、本周主要工作进展：**

**（一）行业主管部门：**

1、健康武汉APP推广：完成医院挂牌方案、易拉宝、卡台等设计方案，经卫计委同意在中心医院及试点医院先布展，全国卫计委院长年会具备参观条件。

2、与卫计委魏主任、杨院长就投资协议内容沟通两轮，初步达成一致意见。已经报公司法务审核，并要求出具法律意见书；同步报联投集团法务审核，待回复意见。

3、大数据事业部的实名制认证系统得到了卫计委项目技术负责人的认可，认为比默联提供的实名制认证好用，由于系统部署在PAAS平台上，和部署在R1上的武汉市卫计委相关系统不属于同一区域，网络需要打通，技术正在论证。

4、卫计委80和443端口备案材料卫计委已同意提供，可先使用原卫计委陈红辉主任的身份证进行备案。备案材料：已收集完成卫计委的备案材料，并在本周一在通管局的系统中提交了备案材料，备案预计在月底左右完成。

5、武汉市卫计委新增测试环境需求，已经与云事业部进行了沟通，先前准备资源。同时，考虑到公司资源现状，与卫计委沟通先期满足一小部分紧急应用的测试资源，其他资源根据实际情况提供。

6、正式环境切换：目前各厂家的系统安装配置已经基本完成，等备案完成后即可进行正式环境切换。

**（二）对外合作：**

1、健康之路：前期沟通意愿：1）愿意出资1000万元，在健康产业公司层面开展合作；2）共同参与市卫计委医疗器械集采平台建设。

2、新开元/品医汇：正在制定双方项目合作机制，希望参与健康产业公司运营顾问。 持续跟进。

3、中电数据：合作内容、机制、边界进一步梳理，有待进一步跟进。

4、上海新致软件公司：需全总进一步预约交流时间。

5、与中国健康产业基金、诺安基金沟通合作模式，向对方介绍了武汉市智慧健康项目和商业模式，并且演示了健康武汉APP。共同探讨国家健康产业基金在湖北落地的方式。

**（三）内部管理：**

1、完成商业计划书送审稿，下周一与集团财务沟通。

2、团队建设：本周拟入职人员1名；前期沟通拟录用2人，预计春节后报到。

**三、下周工作计划**

（一）商业计划书报股东审批，或召开临时董事会。

（二）待联投法务审核意见后，与卫计委沟通投资协议内容，计划本周推动投资协议签订。

（三）参加国家卫计委在武汉市召开的年度工作会议，协助做好示范医院的参观部署（楚天云宣传）。

（四）启动单价招标准备工作。

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。