楚天云公司2018年第 8 周工作周报

报告人：王德文 部门：医疗健康事业部 职务：副总经理

报告时间： 2 月 22 日至 2 月 24 日

1. **重要事项通报**

1、项目招标：根据调研情况、客户协商，复旦微电子的招标公示已于2月14日挂网。目前凯歌软件、快杏方、复旦微电子三家公司的相关材料已经提交并转交给招标公司，等投资协议签署后即可挂网公示。

2、卫计委协议签署：2月14日，卫计委已经签署了与楚天云的投资合作协议。待公司与集团过会签署后，武汉智慧健康项目各类运营即正式深入展开。

**二、本周主要工作进展：**

**（一）项目推进**

1、目前，除炎黄电子、联影、中科院提交了项目需求材料，并交卫计委审核通过外，其他厂商暂未提交材料也未咨询项目推进进度。

2、与卫计委沟通智慧健康和国家卡管平台对接问题，协调技术完成系统配置。

3、技术组本周已经开始入驻卫计委开展工作，预计下周全面现场办公。

4、技术组对武汉健康项目的各系统进行梳理，完成整体轮廓图解、业务范围及数据流向图解。深入分析了默联统一支付系统、索引管理系统、复旦微电子虚拟卡管理系统、认证注册等几个系统，并输出了图解流程。

**（二）集团调研**

1、根据节后集团分管领导王总对医疗健康事业部的相关指示，集团财务部领导、中经资本领导莅临公司调研医疗健康方面的进展情况。

2、部门向调研领导介绍了楚天云开展医疗健康行业线的背景与决策依据，汇报了业务开展的具体情况与商业计划书内容，并且对中经资本提出的业务与技术问题做出了应答。

3、集团领导对医疗健康行业线及武汉智慧健康项目的工作事宜表达了支持，并且给出了建议。其中，对商业计划书的建议主要有一下几点：

（1）项目中数据最具价值，需要详细陈述数据的获取方式、当前采集情况、预估数据产量；

（2）收入推导需要有医院数据的论证，希望能有更多的论据，并细化商业模式。

**三、下周工作计划**

（一）根据集团财务部及中经资本的建议，完善商业计划书；

（二）推进北京衔众的战略合作协议签署；

（三）推进投资协议签署，推动公告挂网；

（四）推进竞争性磋商厂家招标材料提供事宜；

（五）技术组现场办公，梳理智领云、万达、默联系统细节；

（六）以武汉健康APP为入口，全面梳理业务线路。

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。