楚天云公司2018年第 8 周工作周报

报告人：王德文 部门：医疗健康事业部 职务：副总经理

报告时间： 2 月 26 日至 3 月 2 日

1. **重要事项通报**

**二、本周主要工作进展：**

**（一）项目推进**

1、根据总经会要求，为消除股东投资顾虑，运营组已经联系四大咨询公司，希望在智慧健康产业发展公司商业计划书层面上，进一步完善。目前已经与埃森哲，德勤，毕马威三家公司取得联系，并且已经电话沟通告知我司需求，德勤表示下周一会出一个建议书，埃森哲和毕马威内部还在联系相关人员。

2、技术组驻场卫计委，全面配合卫计委对项目的相关安排，参加相关会议，明确3月底要完成各区局的系统对接部署。

**（二）项目招标**

1、目前复旦微电子标书已经于3月1日买回，该标预计3月15日开标；其他厂家咨询挂标进度，暂时以年前组织架构调整，领导更换，需要熟悉项目为由尚未做出明确回应。

2、竞争性磋商：目前凯歌、快杏方、复旦微电子材料已提交并转交给招标公司，招标公司材料已制作完成，等投资协议签署后即可挂网公示。

1. **政府购买服务及武汉健康APP**

1、卫计委表示2018年会向武汉市网信办报批707万云服务费用（其中给我司的费用是306万元），并且最后需通过武汉市政采中心招标。

2、根据卫计委对APP的推广要求，协助编写关于“健康武汉”APP维护和推广的通知。

1. **系统梳理及医院对接**

1、技术组成员驻场卫计委，参加《关于基层信息系统对接部署的协调推进会会议》，市卫计委明确3月底要完成各区局的系统对接部署。

2、梳理整体架构流程，基于《健康武汉app居民端》完成预约挂号，住院缴费2条主业务线的功能及数据梳理(以梳理至接口级)。

3、通过与市卫计委协商，楚天云全面参与与区局的对接工作，下周工作即刻展开。并协助厂商系统逐步向楚天云的迁移。

**三、下周工作计划**

1. 推进咨询公司的遴选工作，解决股东投资顾虑；
2. 配合集团公司与中经资本的项目调研与考察；

（三）完成“健康武汉”APP维护和推广的通知，并且上报卫计委进行修改完善；

（四）跟进投资协议签署进展，并推动公告挂网；

（五）与云公司技术沟通政府购买云服务的控标技术参数；

（六）选择重要区局参与其现场接口对接工作。采集相关区的信息化程度，以及存在的问题。

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。